«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель производственного отдела

АО "Промышленно-строительное товарищество"

______________  И.Т. Головин

«___»____________ 2015 г.

Документация о проведении открытого запроса предложений

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ  по строительству насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77) на объекте База обеспечивающего флота Морского Торгового Порта Усть-Луга. Полное развитие (площадка 1 – 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 – 2 этап строительства)

г. Санкт-Петербург

2015 г.

# Информационная карта запроса предложений

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик, контактная информация | Заказчик: ОАО «Промышленно-строительное товарищество», 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, литер А, Тел. (812)401-60-72, E-mail: juliaz@PSTGroup.ru Контактное лицо: Зайцева Юлия Владимировна, juliaz@PSTGroup.ru контактные телефоны: (812) 401-60-72, доб. 1212 |
|  | Предмет договора | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77) на объекте База обеспечивающего флота Морского Торгового Порта Усть-Луга. Полное развитие (площадка 1 – 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 – 2 этап строительства) |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | Работы без учета стоимости материалов 1 632 728 руб. |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Кингисеппский район Ленинградской области, в юго-восточной части акватории Лужской губы Финского залива, севернее устья реки Хаболовка. Условия: в соответствии с Техническим заданием Сроки выполнения работ: Максимальный срок: 45 календарных дней (с даты подписания договора); Минимальный срок: 55 календарных дней (с даты подписания договора). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | В соответствии с разделом 3,4 проекта Договора. |
|  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений | juliaz@PSTGroup.ru или по адресу 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, литер А, |
|  | Дополнительные требования к участнику | 1. Участник должен иметь действующие допуски на выполнение работ предусмотренных предметом запроса, с допуском этих видов работ в разделе особо опасных и технически сложных. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. |
|  | Документы, входящие в состав заявки | ФОРМА 1 - Заявка по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме; ФОРМА 2 - Анкета претендента Приложения к Анкете претендента ФОРМА 2 Копии действующих свидетельств о допуске к видам работ, выданных саморегулируемой организацией лицензий. Выписка из ЕГРЮЛ полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня подачи заявки на участие в запросе предложений; Устав с приложением всех изменений Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о постановке на учёт Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ Данные о финансовом положении претендента Копия Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью организации. Расшифровка дебиторов и кредиторов на дату подачи документов ФОРМА 3 – Расчет стоимости |
|  | Дата начала и дата окончания срока подачи заявок | Дата и время начала приема заявок: 10.08.2015 г. с момента публикации Дата и время окончание приема заявок: 13.08.2015 г. 14:00 часов (время Московское) |
|  | Оценка и сопоставление заявок | Оценка и сопоставление заявок до 14.08.2015 г. до 17:00 часов (время Московское) |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок | В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, исходя из предоставленных участниками предложений. В случае, если двумя или более участниками поданы заявки, одинаковые по степени предпочтительности, меньший порядковый номер присваивается той из заявок этих участников, которая поступила ранее. |
|  | Привлечение субподрядчиков | Допускается |

# Техническая часть

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель производственного отдела

_________________ И.Т. Головин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ  по строительству насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77) на объекте База обеспечивающего флота Морского Торгового Порта Усть-Луга. Полное развитие (площадка 1 – 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 – 2 этап строительства)

Пояснительная записка

Объект строительства расположен по адресу: Кингисеппский район Ленинградской области, в юго-восточной части акватории Лужской губы Финского залива, севернее устья реки Хаболовка.

Виды выполняемых работ:

- Выполнение общестроительных работ при строительстве насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (соруж. № 77), на выполнение работ по устройству конструкций металлических при строительстве насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (соруж. № 77), на выполнение работ по устройству фундаментов при строительстве насосной станции II подъема питьевого водоснабжения (соруж. № 77).  Основание 47.01.21.1.955-77 Том 2 Архитектурно-строительные решения.

- На технологические решения резервуаров питьевого водоснабжения (сооружения 78.1, 78.2), Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77)					. Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77 , Том 1, инв.№ 100011, разрешение 519-14, 534-14, 481-14,498-14, 375-14, 373-14

- На технологические решения камеры фильтров (сооружение 78.3), Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77)					 Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77 , Том 1, инв.№ 100011, разрешение 519-14, 534-14, 481-14,498-14, 375-14, 373-14

- Охранная сигнализация, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 				. Основание: спецификация по шифру 47.01.21.1.955-77, инв.№ 100014

- Электрооборудование и электроосвещение, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 					Основание: спецификация по шифру 47.01.21.1.955-77, том 3,  инв. № 100014

- Отопление и вентиляцию, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 				. Основание: спецификация по шифру 47.01.21.1.955-77, инв.№ 100014

- Автоматизация насосной станции, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 		 Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77, инв.№ 100011

- Автоматизация систем отопления и вентиляции, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 				. Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77, том 3, инв.№ 100014

- Сети связи, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения 					 Основание: спецификация по шифру 47.01.21.1.955-77, инв.№ 100014

- Технологические решения насосной станции, Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77)				. Основание: чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77, том 1, инв.№ 100011, разрешение 519-14, 534-14, 481-14,498-14, 375-14, 373-14, 573-14

Оборудование в соответствии с рабочей документации чертежи и спецификации по шифру 47.01.21.1.955-77, том 1, инв.№ 100011, разрешение 519-14, 534-14, 481-14,498-14, 375-14, 373-14, 573-14					  закуплено в полном объеме и является давальческим материалом. В расчетах не учитывать.

Требования к Подрядчику:

Подрядчик обязан иметь допуски СРО на выполнение данных видов работ (допуски на проведение строительно-монтажных по устройству внешних инженерных сетей в разделе особо опасных и технически сложных объектов), а также представить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического состава и рабочих, задействованных при выполнении вышеуказанных работ (копии удостоверений, разрешений).

Требования к выполнению работ:

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать действующие правила и нормы по технике безопасности и охране труда.

Заказчик и Подрядчик согласовывают:

-объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой подразделений предприятия, находящихся в зоне производства работ;

-порядок оперативного руководства, включая действия Подрядчика и эксплуатационной службы Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

-порядок использования Подрядчиком услуг Заказчика и его технических средств (в т.ч. электроэнергию, воду, помещения, предоставляемые под размещение раздевалок и складирования материалов);

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок при нормальной эксплуатации объекта и входящих в него систем, оборудования, материалов и работ составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по всему объему работ, определенному Договором.

СОСТАВЛЕНО:

Ведущий инженер

Зайцева Ю.В.

ФОРМА 1.

На бланке организации

дата, исх. номер

Организатору закупки:

ОАО « Промышленно-Строительное Товарищество»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в открытом запросе предложений

______________________________________________________________________________

(наименование предмета договора)

  - Изучив Извещение и документацию, _____________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице  _______________________________________________________________________________

( должность руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________ сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных документацией и направляет настоящую Заявку.

  - Мы согласны выполнить работы в полном соответствии с требованиями технической части и документации о проведении запроса предложений, на условиях, предлагаемых нами в настоящем предложении со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Данные Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Предлагаемая цена работ, в том числе НДС (цифрами и прописью) | руб. |  |
| II | Условия оплаты (аванс) в размере | руб. /без авансирования |  |
| III | Срок выполнения работ (с даты заключения договора) | Календарных дней |  |

  - Заявка имеет следующие приложения:

  - Анкета участника закупки (Форма 2).

  - Расчет стоимости работ (Форма 3).

____________________ _______________________ /___________________/

(должность) 		               (подпись) 			                                                    (ФИО)									                              М.П.

ФОРМА 2.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Организатору закупки:

ОАО « Промышленно-Строительное Товарищество»

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

(полное наименование организации. Участника закупки)

| 1. | Прежнее название организации, если менялось и когда (да/нет, если да – перечислить названия и даты регистрации) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, место и орган регистрации (ОГРН) |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | КПП |  |
| 5. | ОГРН |  |
| 6. | Руководитель предприятия: (должность, фамилия, имя, отчество) |  |
| 7. | Контактное лицо Участника, номер телефона, электронной почты, факса Участника |  |
| 8. | Адрес: | Юридический: |
|  |  | Фактический: |
| 9. | Электронная почта: |  |
| 10. | Телефон: |  |
| 11. | Факс: |  |
| 12. | Сайт: |  |
| 13. | Банковские реквизиты: Наименование банка р/с; к/с; БИК; Адрес местонахождения банка |  |

____________________ _______________________ /___________________/

(должность)																				                                            (подпись)																 																 				                                           (ФИО)

М.П.

«____»  ___________ 200__ г.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ФОРАМА 3

Приложение в отдельных файлах Exls

____________________ _______________________ /___________________/

(должность)																				                                            (подпись)																 																 				                                           (ФИО)

М.П.

«____»  ___________ 200__ г.